	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм

щыщ Тэрч районым хыхьэ Н-Курп къуажэм  и щIыпIэ Администрацэ
	
[image: image1.wmf]
	Къабарты-Малкъар Республиканы

Терк районуну огъарлы Н-Курп элини

мекхеме  Администрации


                                         Муниципальное учреждение

«Местная администрация сельского поселения Нижний Курп» 

Терского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

      361211,КБР,Терский район, СП Нижний Курп,ул.Мира,42  тал. 72-8-10

постановление
 от «28 »   июня        2024 года




   №  20
«Об организации противопаводковых мероприятий 
 на территории сельского поселения Нижний Курп на 2024год»

           Во исполнении статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации и своевременного проведения комплекса мероприятий по защите населения на территории   сельского поселения Нижний Курп в паводковый период, снижению возможного ущерба, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанными с затоплениями и подтоплениями, паводковыми, ливневыми и грунтовыми водами ,для организации работ по бесперебойному пропуску весеннего паводка 2024 года, руководствуясь Уставом   сельского поселения Нижний Курп, местная   администрация  постановляет:

      1. Утвердить состав рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в паводко - опасный период 2024 года, согласно приложению № 1.   

    2. Утвердить План     проведения противопаводковых мероприятий   в период   2024 года на территории   сельского поселения Нижний Курп, согласно  приложению № 2.

     3. Предложить директору МКОУ « средняя общеобразовательная школа» Шериеву А.В, мастеру котельной  Шомахову А.Т.назначить ответственных дежурных на время оттепелей и паводка.

     4. Специалисту администрации муниципального образования   сельское поселение Нижний Курп  Гидову С.А. обеспечить постоянное наблюдение за состоянием снежного покрова и ледовой обстановки.  

     5. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.

     7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение   Нижний Курп  Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  adm- nkurp.ru
     8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Р.Б.Абазов            
Приложение №1
                                                                                       к постановлению главы администрации 

сельского поселения Нижний Курп
                                 №20 от28.06.2024 г. 

СОСТАВ

рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в
паводко - опасный период 2024 г.

Председатель комиссии – Абазов Р.Б..- Глава администрации   сельского поселения Нижний Курп
Заместитель председателя-    – Глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение.

Члены комиссии: 

	№ п.п.
	     Фамилия,  Имя,  Отчество
	                        Должность

	2.
	Шериев Амир Владимирович
	Директор МКОУ « Средняя общеобразовательная школа»

	3.
	Шомахов Ахмед Тиканович
	Мастер котельной с.Нижний Курп

	4.
	Гидов Сараби Абатиевич
	Инженер-землеустроитель-Специалист по управлению муниципальным имуществам контролю и вопросу дорожной деятельности.

	5.
	Карежева Марина Билякаевна 
	Бухглатер  администрации по социальным вопросам и культуре.

	6.
	Кампарова Фатима Владимировна
	Нижний Курп  ФАП- фельдшер

	7.
	Унежев Артур Асланбиевич
	Директор МКУК «Нижний Курпский  сельский дом культуры»


  Приложение №2                                                                                         
                                                                                       к постановлению главы администрации 

  сельского поселения Нижний Курп
                                     №20   от 28.06.2024г
План проведения противопаводковых мероприятий   в период 2024 года
на территории    сельского поселения Нижний Курп 
	№ п.п.
	              мероприятия
	срок  проведения
	ответственный за выполнение
	контроль

за выполнением

	1. 
	Уточнить количество населения, дворов, попадающих в зону возможного подтопления в период  половодья
	до  15.03.2024
	Гидов С.А.
	 Глава администрации

Абазов Р.Б.

	2. 
	Доклад дежурному ЕДДС об  уровне воды по тел. 8(86632)
	по указанию председателя паводковой комиссии
	Гидов С.А.
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	3. 
	Откорректировать данные по расчету сил и средств, задействованных на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
	до 15.03.2024

	Гидов С.А
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	4. 
	Организовать подготовку к развертыванию пункта приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения
	до 15.03.2024

	Гидов С.А
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	5. 
	Обеспечить постоянный надзор за состоянием снежного покрова, контроль за  уровнем воды и ледовой обстановкой на реках и каналах
	весь паводковый

период 


	Гидов С.А
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	6. 
	Через газету и информационные стенды, посредством телефонной связи своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. В экстренных  случаях произвести оповещение подворовым обходом
	весь паводковый  период
	Гидов С.А..
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	7. 
	Проверить  объекты жизнеобеспечения на предмет безаварийной работы.
	до  15.03.2024
	Гидов С.А.
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	8. 
	Обеспечить бесперебойную работу телефонной связи, передачу и выполнение на местах распоряжений КЧС и ПБ Волховского района  и муниципального образования Свирицкое сельское поселение
	до  15.03.2024
	Гидов С.А.
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	9. 
	Обеспечить необходимые запасы первоочередных продовольственных и непродовольственных товаров для населения в зонах предполагаемого подтопления.
	до  15.03.2024
	Гидов С.А. 
Руководители от которых выделяются  средства
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	111

   10
	В период, предшествующий паводку, провести инструктажи с гражданами, попадающими в предполагаемые зоны подтоплений, под роспись с выдачей соответствующих памяток
	до  15.03.2024
	Гидов С.А.
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	1

       11.
	Обеспечить своевременное медицинское обслуживание, создать запасы медикаментов в населенных пунктах, находящихся в зоне предполагаемого подтопления.
	до  15.03.2024
	Гидов С.А.
Ккампарова Ф.В
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	112122
	По результатам прошлых периодов половодья и ледохода спрогнозировать зоны предполагаемых затоплений (подтоплений) с целью организации на них постов круглосуточного дежурства.
	до  15.03.2024
	Гидов С.А.
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	130
	Подготовить и содержать в готовности необходимые силы и средства для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	до  15.03.2024
	Гидов С.А.
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	
	Организовать обучение населения способами защиты и действиям в  чрезвычайных ситуациях.
	до  10.03.2024
	Гидов С.А.
	Глава администрации

Абазов Р.Б..

	12


	Создать резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	до  15.03.2024
	Абазов Р.Б.  
	Глава администрации

Абазов Р.Б..


_1725873309.unknown

